BÀI 1: CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW CHO RIKKEISAFE

NHIỆM VỤ 1 – PHIẾU CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders: cô Mai, anh Phúc, chị Vy. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 – Kiểm tra số điện thoại; PBI-02 – Kiểm tra đường link; PBI-03 – Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. Cả 3 đều đạt đủ 5 điều kiện DoD. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 – Lưu lịch sử kiểm tra (thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại, chưa đủ chức năng đã thống nhất); PBI-05 – Hướng dẫn khi đã lỡ chuyển tiền (chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại). Không giới thiệu hai PBI này là Done. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng nhập số điện thoại đáng ngờ → xem kết quả cảnh báo và lý do → quay lại, dán đường link đáng ngờ → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. Người demo: Thu An demo luồng kiểm tra số điện thoại; Gia Bình demo kiểm tra đường link; Mai Lan demo gửi báo cáo. Một thành viên khác ghi nhận phản hồi. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, dữ liệu mẫu và đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. Khi xem cảnh báo số điện thoại hoặc đường link, thông tin và lý do cảnh báo đã đủ rõ để anh/chị quyết định nên làm gì tiếp theo chưa? Vì sao? 2. Nếu sử dụng RikkeiSafe ngoài thực tế, anh/chị muốn cải thiện điều gì để việc kiểm tra lừa đảo an toàn và dễ dùng hơn? |
| 6. Chia thời gian | Theo lịch trình Sprint Review 35 phút ở Nhiệm vụ 2. |

NHIỆM VỤ 2 – SỬA LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: Sprint Review không chỉ do Product Owner demo; PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done. Sửa: Product Owner tóm tắt Sprint Goal và nêu rõ PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done; thông báo PBI-04, PBI-05 chưa Done và điều kiện còn thiếu. Developers phối hợp demo User Journey chỉ với các PBI Done. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: biến Review thành báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Scrum Team cùng trao đổi về Increment và mời Stakeholders trải nghiệm/đưa nhận xét theo User Journey; Developers giải thích cách sản phẩm hoạt động, Product Owner làm rõ giá trị và ghi nhận ý kiến. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: phản hồi bị dồn vào cuối buổi và Scrum Master không tự quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: dành thời gian trao đổi, đặt câu hỏi mở và ghi nhận phản hồi xuyên suốt phần demo/thảo luận. Product Owner xem xét, sắp xếp ưu tiên và cập nhật Product Backlog; không hứa thực hiện ngay. Scrum Master hỗ trợ buổi họp hiệu quả, đúng thời gian. |

NHIỆM VỤ 3 – GHI NHẬN FEEDBACK

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Người ghi nhận ghi lại ý tưởng và bối cảnh sử dụng. Product Owner đưa yêu cầu vào Product Backlog, làm rõ giá trị và ưu tiên so với các PBI khác; chưa cam kết đưa vào Sprint tiếp theo vì nằm ngoài Sprint Goal hiện tại. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận lỗi giao diện, tái hiện và làm rõ thiết bị/điều kiện xảy ra; Product Owner cập nhật hoặc bổ sung PBI/công việc sửa lỗi trong Product Backlog và cùng nhóm xem xét mức độ ưu tiên. Không hứa sửa ngay trong buổi Review. |