BÀI 2: TỔ CHỨC SPRINT RETROSPECTIVE CHO RIKKEIRETECH

NHIỆM VỤ 1 – CHỌN KỸ THUẬT VÀ XẾP THẺ Ý KIẾN

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Kỹ thuật chọn và lý do | Chọn Start–Stop–Continue vì vấn đề trong nhật ký đã rõ, kỹ thuật này nhanh, dễ phân loại việc cần bắt đầu/dừng/duy trì và hướng thẳng đến hành động trong 45 phút. |
| T1 | Continue: Review chéo giúp phát hiện và sửa lỗi trước khi kiểm thử; nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Stop: Không dồn kiểm thử đến ngày 9; cần bắt đầu kiểm thử sớm và thực hiện liên tục trong Sprint. |
| T3 | Viết lại: “Quy trình thông báo và xử lý lỗi chưa bảo đảm lỗi được báo sớm.” Xếp vào Stop: dừng cách làm khiến lỗi được phát hiện/báo muộn; tập trung cải thiện quy trình, không quy lỗi cho Hải. |
| T4 | Chuyển Product Owner Thảo: Đây là phản hồi về mức độ phù hợp của sản phẩm/bộ lọc giá, cần làm rõ nhu cầu người mua và xem xét, ưu tiên trong Product Backlog; không phải vấn đề trực tiếp về cách làm việc của nhóm trong Sprint Retrospective. |
| T5 | Start: Bổ sung vào Definition of Done yêu cầu kiểm thử trên điện thoại, thống nhất với nhóm và áp dụng cho các PBI liên quan từ Sprint sau. |

NHIỆM VỤ 2 – TỪ DATA ĐẾN IMPROVEMENT

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy; lỗi phát hiện muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa tích hợp kiểm thử vào công việc hằng ngày và chưa kiểm tra chức năng ngay khi hoàn thành từng phần, nên lỗi chỉ lộ ra sát cuối Sprint và không còn đủ thời gian sửa. |

KẾ HOẠCH IMPROVEMENT (SMART)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, Developers kiểm thử chức năng đặt giữ máy ngay khi hoàn thành từng phần, không chờ đến cuối Sprint; cập nhật trạng thái kiểm thử mỗi ngày và báo lỗi ngay khi phát hiện. | Developers Hải, Linh, Nam, Quỳnh cùng thực hiện; Scrum Master Duy theo dõi và nhắc nếu kiểm thử bị dồn. | Kiểm tra nhanh hằng ngày trong Sprint và đánh giá kết quả tại Retrospective cuối Sprint sau. | Bảng công việc/nhật ký cho thấy kiểm thử bắt đầu trước ngày 9; các lỗi được ghi nhận kèm ngày phát hiện; chức năng đạt DoD trước khi kết thúc Sprint. |

NHIỆM VỤ 3 – SẮP XẾP VÀ MỞ ĐẦU RETROSPECTIVE

| Yêu cầu | Trả lời |
| --- | --- |
| (a) Thứ tự 5 bước | H3 → H2 → H5 → H1 → H6. |
| Hoạt động bị loại và lý do | Loại H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. Retrospective cần để cả Scrum Team cùng tìm nguyên nhân, thống nhất hành động cải tiến thay vì áp đặt giải pháp từ một người. |
| (b) Lời mở đầu của Duy | “Mục tiêu buổi hôm nay là cùng nhìn lại cách chúng ta làm việc để cải thiện Sprint sau, không phải tìm người để đổ lỗi. Mọi người hãy chia sẻ dựa trên sự việc cụ thể, lắng nghe nhau và tôn trọng mọi ý kiến; chúng ta sẽ tập trung vào quy trình và những điều nhóm có thể thay đổi. Những góp ý đều được xem là cơ hội học hỏi, và cuối buổi cả nhóm sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể cùng thời điểm kiểm tra lại.” |